

## Иркутская область

**Администрация города Ангарска**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от** 24.04.2015 | **№** 312-г |

О внесении изменений в постановление администрации города Ангарска от 30.09.2014 № 1346-г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ангарска, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Ангарска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Ангарска от 26.07.2013 № 1251-г (в редакции постановлений администрации города Ангарска от 20.03.2014 № 284-г, от 29.08.2014 № 1209-г, от 30.12.2014 № 1931-г, от 31.03.2015 № 230-г),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации города Ангарска от 30.09.2014 № 1346-г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» (далее – Программа) к постановлению:

1.1.1. В Паспорте Программы:

- строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Исполнители Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города АнгарскаОтдел по капитальному строительству Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска | ». |

- строку «Цели Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Цели Программы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, а также реализация мероприятий по строительству объектов берегоукрепления для защиты от негативного воздействия вод населения | ». |

- строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Задачи Программы | 1. Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах города Ангарска;
2. Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ангарска;
4. Защита населения от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни в городе Ангарске.
 | ». |

- строку «Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы | 1. Доля отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы от общего количества домов;2. Увеличение доли трубопроводов из полимерных материалов в общем объёме протяжённости сетей водоснабжения;3. Улучшение энергоэффективности, достигаемое путем замены светильников уличного освещения, на светильники со светодиодными элементами;4. Протяженность укрепленной береговой линии. | ». |

- строку «Перечень Подпрограмм» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Перечень Подпрограмм | * Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2015 – 2017 годы (Приложение № 1 к муниципальной программе);
* Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015 – 2017 годы (Приложение № 2 к муниципальной программе);
* Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015 – 2017 годы (Приложение № 3 к муниципальной программе);
* Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015-2017 годы (Приложение № 7 к муниципальной программе).
 | ». |

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 447 431,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 212 753,0 тыс. рублей;2016 год – 122 759,0 тыс. рублей;2017 год – 111 919,0 тыс. рублей.Из них:За счет средств федерального бюджета – 283 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 118 800 тыс. рублей;2016 год – 89 100 тыс. рублей;2017 год – 75 900,0 тыс. рублей.За счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы – 7 000 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 5 000 тыс. рублей,2017 год – 2 000 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Ангарска – 156 631,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 88 953,0 тыс. рублей;2016 год – 33 659,0 тыс. рублей;2017 год – 34 019,0 тыс. рублей.По подпрограммам:Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2015 – 2017 годы:Бюджет города Ангарска – 29 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 9 700,0 тыс. рублей;2016 год – 9 700,0 тыс. рублей;2017 год – 9 700,0 тыс. рублей.Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015 – 2017 годы:Бюджет города Ангарска – 37 750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 12 010,0 тыс. рублей;2016 год – 12 575,0 тыс. рублей;2017 год – 13 165,0 тыс. рублей.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015 – 2017 годы:Бюджет города Ангарска – 32 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 10 230,0 тыс. рублей;2016 год – 11 384,0 тыс. рублей;2017 год – 11 154,0 тыс. рублей.Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015 – 2017 годы, всего – 347 813,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 180 813,0 тыс. рублей;2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;2017 год – 77 900,0 тыс. рублей.Из них: Федеральный бюджет – 283 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 118 800,0 тыс. рублей;2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;2017 год – 75 900,0 тыс. рублей.Областной бюджет в рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;2017 год – 2 000,0 тыс. рублей. Бюджет города Ангарска – 57 013,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 57 013,0 тыс. рублей. | ». |

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества, обеспечение сохранности многоквартирного жилищного фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов на территории города Ангарска.
2. Повышение срока службы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания населения.
3. Уменьшение загрязнения подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшение экологической обстановки на территории города Ангарска, что позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить на ближайшую перспективу услугами водоснабжения и водоотведения объекты нового жилищного строительства.
4. Оптимизация целевых показателей по видам энергетических ресурсов и обеспечение динамики снижения потребления энергетических ресурсов;
5. Увеличение протяженности укрепленной береговой линии;
6. Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки.
 | ». |

1.1.2. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» дополнить подразделом 1.4. следующего содержания:

**«1.4. Берегоукрепление набережной реки Китой**

Река Китой – крупный левый приток Ангары, длина реки 316 км, площадь водосбора 9 190 кв. км. Основная доля осадков приходится в теплый период года. Дождевые паводки проходят резкой волной с быстрым подъемом уровня воды в реке и плавным спадом. Средняя продолжительность паводков 11 дней. Во время паводков происходит подъем уровня воды в реке на значительную величину. Территория затапливается.

Город Ангарск нуждается в берегоукреплении и устройстве набережной. В районах микрорайонов Старица и Кирова берега реки Китой обрушиваются, отступают со скоростью в несколько метров в год. Строения микрорайона Кирова – жилые дома, огороды находятся под угрозой обрушения. На участке микрорайона Старица на расстоянии 60-80 метров до уреза воды запроектирован прибрежный 30 микрорайон. Берег на этом участке также подвергается активному размыву.

Прибрежная территория, на которой проектируется берегоукрепление с набережной, представляет собой два участка высоких образионных берегов: участок микрорайона Кирова протяженностью 393,73 м., участок микрорайона Старица протяженностью 806,27 м. и в промежутке между ними располагается низкая пойма. Высота берега на участке микрорайона Старица составляет 14-16 метров, на участке микрорайона Кирова достигает 17 метров. После наводнения 2001 года река расширилась в сторону города Ангарска. С тех пор неуклонно продолжается разрушение (осыпание) берега. В результате, в настоящее время береговая линия реки Китой подходит близко к линии застройки, в частности, в микрорайоне Старица на отдельных участках до 15-17 метров, а в иных местах от обрывистого берега до жилых домов осталось не более 7-8 метров. В микрорайоне Кирова разрушается территория огородов в районе индивидуальной застройки. Есть угроза, что в ближайшие 10-12 лет, а в случае наводнения и намного ранее, дома просто рухнут в реку. Ориентировочная стоимость ущерба при таких обстоятельствах в соответствии с произведенными расчетами (в ценах 2006 года) может составить 137 миллионов рублей.

Согласно «Методики оценки вероятного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий ФГУП «ВИЭМС» Москва 2005 год, по таблице 2 для Иркутской области удельная стоимость ущерба, наносимого жилым домам и объектам инфраструктуры, принята в размере 46,0 млн. рублей/га. Прогнозный ущерб на размываемую площадь (общий реальный ущерб), предоставленный Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, составит:

46,0 млн. рублей га\*9,0 га = 414 млн. рублей.

Определение экономического эффекта защитных мероприятий основывается на методологии оценки эффекта через предотвращаемый ущерб.

Экономическая эффективность капитальных вложений в защитные мероприятия от вредного воздействия вод ($Э^{н}$) определяется отнесением предотвращенного среднемноголетнего ущерба ($У^{н}пр$) за вычетом эксплуатационных расходов на содержание и обслуживание объектов инженерной защиты ($И^{н}$) к капитальным вложениям $(И^{н}$) к капитальным вложениям ($К^{н}$) обеспечивающим получением этого результата:

$З^{н} $=$ \frac{У^{н}пр- И^{н}}{К^{н}}$

Среднемноголетний ущерб $У^{н}$пр = Иобщ/Тэ = 414 млн. рублей/50 = 8,28 млн. рублей

Эксплуатационные расходы принимаются в размере 0,1% от капитальных вложений

$Э^{н}$ = (8,28-0,22)/216,38 = 0,04

Срок окупаемости $Т^{н}$ от капитальных вложений в защитные сооружения и мероприятия от вредного воздействия вод и затоплений определяется по формуле:

$Т^{н}$ок =$К^{н}$/$У^{н}$пр – $И^{н}$ = 216,38/(8,28-0,22) = 26,85 года

Таким образом, для предотвращения оползневых и обвальных процессов необходимо срочно предусмотреть мероприятия на предупреждение и стабилизацию процессов. Реализация подпрограммы позволит сохранить территории, нуждающиеся в инженерной защите. Берегоукрепление реки Китой по береговой полосе позволит обеспечить безопасную жизнедеятельность жителей микрорайонов Старица и Кирова.».

1.1.3. В Разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности реализации муниципальной программы»:

- абзац 2 дополнить пунктом следующего содержания:

«- защита населения от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни в городе Ангарске.»;

- абзац 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015-2017 годы (Приложение № 7 к муниципальной программе).».

1.1.4. В Разделе 3 «Система мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 447 431,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 212 753,0 тыс. рублей;

2016 год – 122 759,0 тыс. рублей;

2017 год – 111 919,0 тыс. рублей.

Из них:

За счет средств федерального бюджета – 283 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 118 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 75 900,0 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей,

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета города Ангарска – 156 631,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 88 953,0 тыс. рублей;

2016 год – 33 659,0 тыс. рублей;

2017 год – 34 019,0 тыс. рублей.».

1.1.5. В Разделе 4 «Механизм реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности»:

- абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Исполнителем муниципальной программы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска и отдел по капитальному строительству Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска.».

- абзац 5 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Увеличить протяженность укрепленной береговой линии;»;

«6. Сохранить целостность площадей индивидуальной застройки.».

1.1.6. В Приложение № 2 «Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы» к Программе:

1.1.6.1. В Паспорте Подпрограммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы:

- строку «Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | Ведомственная целевая программа «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы | ». |

1.1.6.2. В Разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Достижение основной цели подпрограммы осуществляется ведомственной целевой программой «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы.».

1.1.7. В Приложении № 3 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015–2017 годы» к Программе:

1.1.7.1. В Паспорте Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015–2017 годы:

- строку «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска. Общий объем финансирования составляет – 32 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 10 230,0 тыс. рублей;2016 год – 11 384,0 тыс. рублей;2017 год – 11 154,0 тыс. рублей. | ». |

1.1.7.2. В Разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – 32 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 230,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 384,0 тыс. рублей;

2017 год – 11 154,0 тыс. рублей.».

1.1.8. Дополнить Программу Приложением № 7 (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.1.9. Приложение № 4 «Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.1.10. Приложение № 5 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.1.11. Приложение № 6 «Система мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мой Ангарск» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Ангарск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |

Приложение № 1

к постановлению администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 312-г

**Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015-2017 годы**

**муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города**

**Ангарска»**

Паспорт подпрограммы «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015–2017 годы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска» на 2015-2017 годы (далее – муниципальная программа) |
| Наименование Подпрограммы | «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» (далее – подпрограмма) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел по капитальному строительству Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска  |
| Цель подпрограммы | Защита населения от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни в городе Ангарске |
| Задачи подпрограммы | Укрепление берега реки Китой |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015–2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Основное мероприятие «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова» |
| Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы | Не предусмотрено |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Ангарска. Общий объем финансирования составляет – 347 813,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 180 813,0 тыс. рублей;2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;2017 год – 77 900,0 тыс. рублей.Из них: Федеральный бюджет – 283 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 118 800,0 тыс. рублей;2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;2017 год – 75 900,0 тыс. рублей.Областной бюджет в рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;2017 год – 2 000,0 тыс. рублей. Бюджет города Ангарска – 57 013,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2015 год – 57 013,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Увеличение протяженности укрепленной береговой линии;2. Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки. |

**Раздел 1. Цели и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Целью подпрограммы является защита населения от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующей основной задачи:

- укрепление берега реки Китой.

Срок реализации подпрограммы: 2015–2017 годы. Этапы не выделяются.

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности приведены в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы**

Достижение основной цели подпрограммы осуществляется посредством исполнения основного мероприятия подпрограммы – укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий представлен в Приложении № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Источником финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Ангарска.

Общий объем финансирования составляет – 347 813,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 180 813,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 77 900,0 тыс. рублей.

Из них:

Федеральный бюджет – 283 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 118 800,0 тыс. рублей;

2016 год – 89 100,0 тыс. рублей;

2017 год – 75 900,0 тыс. рублей.

Областной бюджет в рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014–2018 годы – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 000,0 тыс. рублей.

Бюджет города Ангарска – 57 013,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 57 013,0 тыс. рублей.

Система мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы приведены в Приложении № 6 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы и оценка ее эффективности**

Исполнителем подпрограммы является отдел по капитальному строительству Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска.

Реализация подпрограммы включает в себя:-

* прохождение экологической экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости;
* прохождение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости;
* разработку технического задания на выполнение работ по строительству объекта «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова;.
* заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд по мероприятиям подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* получение разрешения на строительство объекта «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова»;
* оповещение службы государственного строительного надзора о начале строительства объекта «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова»;
* осуществление строительного и технического контроля за качеством выполняемых работ;
* приемка выполненных работ по объекту «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова»;
* получение заключения от службы государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова» техническим регламентам и правилам;
* получение разрешения на ввод объекта «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова» в эксплуатацию;
* регистрация права собственности на объект «укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова».

**Раздел 5. Контроль реализации подпрограммы**

Контроль реализации подпрограммы осуществляет глава города Ангарска.

Для обеспечения контроля реализации муниципальной программы:

- исполнитель подпрограммы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Администратору муниципальной программы информацию о ходе финансирования мероприятий подпрограммы, исполнителем которых он является, нарастающим итогом с начала года, а также иную информацию, необходимую для ведения установленной отчетности.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 312-г

Цели, задачи и значения целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Ед. изм. | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности за 2014 год | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |
| В результате реализации Программы в целом | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1. | Доля отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы от общего количества домов | % | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | Увеличение доли трубопроводов из полимерных материалов в общем объёме протяжённости сетей водоснабжения | % | 5,8 | 0,3 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| 3.1. | Улучшение энергоэффективности достигаемое путем замены светильников уличного освещения, на светильники со светодиодными элементами | % | 6,8 | 21,1 | 6,9 | 7,3 | 6,9 |
| 4.1. | Протяженность укрепленной береговой линии | м | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |

Приложение № 3

к постановлению администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 312-г

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ангарска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели Программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2015–2017 годы |
| 1.1 | Основное мероприятие:проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее – ДЖКХиС) | 2015–2017 | 1. Увеличить долю отремонтированных многоквартирных домов от общего количества домов;2. Привести в технически исправное состояние многоквартирные дома, расположенные на территории города Ангарска, а также улучшить эксплуатационные характеристики общего имущества многоквартирных домов;3. Повысить срок службы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания населения;4. Снизить уровень износа основных фондов жилищного фонда | Доля отремонтированных многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы от общего количества домов |
| 2. | Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015 – 2017 годы  |
| 2.1 | Ведомственная целевая программа «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015–2017 годы | ДЖКХиС | 2015–2017 | 1. Увеличение модернизированных сетей водоснабжения.2. Уменьшение загрязнения подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшение экологической обстановки на территории города, путём повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения и снижением уровня износа инженерной инфраструктуры города Ангарска. | Увеличение доли трубопроводов из полимерных материалов в общем объёме протяжённости сетей водоснабжения. |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015-2017 годы |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015 – 2017 годы. | ДЖКХиС | 2015–2017 | 1. Установка приборов учёта горячего, холодного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности города Ангарска.2. Снижение количества потреблённых ресурсов. | Энергоэффективность светильников уличного освещения |
| 4. | Подпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015-2017 годы |
| 4.1. | Основное мероприятие: укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова | ДЖКХиС | 2015–2017 | 1. Увеличение протяженности укрепленной береговой линии;2. Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки. | Протяженность укрепленной береговой линии |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |

Приложение № 4

к постановлению администрации города Ангарска

от 24.04.2015 № 312-г

Система мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. |
|  | Всего по цели: | 2015 – 2017 | 447 431,0 | 212 753,0 | 122 759,0 | 119 919,0 |  |  |
| в том числе: | 2015 – 2017 | 283 800,0 | 118 800,0 | 89 100,0 | 75 900,0 | Федеральный бюджет |  |
| 2015 – 2017  | 7 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | Бюджет Иркутской области |  |
|  | 2015 – 2017  | 156 631,0 | 88 953,0 | 33 659,0 | 34 019,0 | Бюджет города Ангарска |  |
| в том числе: субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 2015 – 2017 | 29 100,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | Бюджет города Ангарска | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее –ДЖКХиС)  |
| 1. | Задача 1: Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах города Ангарска.Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска» на 2015 – 2017 годы |
|  | Всего по задаче 1: |  | 29 100,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарск | 2015 – 2017 | 29 100,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | Бюджет города Ангарска | ДЖКХиС |
| 1.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств местного бюджета, в том числе: | 2015 – 2017 | 29 100,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | Бюджет города Ангарска | ДЖКХиС |
| 1.1.1.1 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 2015 – 2017 | 29 100,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | 9 700,0 | Бюджет города Ангарска | ДЖКХиС |
| 2. | Задача 2: Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска.Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015 – 2017 годы |
|  | Всего по задаче 2 |  | 37 750,0 | 12 010,0 | 12 575,0 | 13 165,0 |  |  |
| 2.1. | Ведомственная целевая программа «Развитие, повышение надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Ангарска» на 2015-2017 годы | 2015 – 2017 | 37 750,0 | 12 010,0 | 12 575,0 | 13 165,0 | Бюджет города Ангарска | ДЖКХиС администрации города Ангарска |
| 3. | Задача 3: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города АнгарскаПодпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015 – 2017 годы |
|  | Всего по задаче 3 |  | 32 768,0 | 10 230,0 | 11 384,0 | 11 154,0 |  |  |
| 3.1. | Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске» на 2015 – 2017 годы | 2015 – 2017 | 32 768,0 | 10 230,0 | 11 384,0 | 11 154,0 | Бюджет города Ангарска | ДЖКХиС |
| 4. | Задача 4: Защита населения от негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни в городе АнгарскеПодпрограмма «Защита от негативного воздействия вод населения города Ангарска» на 2015-2017 годы |
|  | Всего по задаче 4 |  | 347 813,0 | 180 813,0 | 89 100,0 | 77 900,0 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 метров от поселка Старица до поселка Кирова | 2015 – 2017 | 347 813,0 | 180 813,0 | 89 100,0 | 77 900,0 |  | ДЖКХиС |
| в том числе: | 2015 – 2017 | 283 800,0 | 118 800,0 | 89 100,0 | 75 900,0 | Федеральный бюджет |
| 2015 – 2017 | 7 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | Областной бюджет |
| 2015 – 2017 | 57 013,0 | 57 013,0 | 0 | 0,0 | Бюджет города Ангарска |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы города |  С.А. Борисов |